# Domanda (punti 8/30)
Lo standard ISO/IEC 12207 specifica l’attività configuration control (parte del processo di configurazione) come segue:
“This activity consists of the following (traced) tasks:
- identification and recording of change requests;
- analysis and evaluation of the changes;
- approval or disapproval of the request;
- (in case of approval) implementation, verification, and release of the modified software item.”
Vogliamo comprendere se e come la concreta attuazione di tale attività all’interno di un progetto dipenda dal modello di sviluppo adottato. Più precisamente, vogliamo rispondere, in modo argomentato, a queste due domande:
1. Tale specifica, nella formulata di cui sopra, implica uno specifico modello di sviluppo? In caso affermativo, come potremmo rendere neutra la sua formulazione?
2. Come potremmo istanziare, adattandola, tale attività nelle nostre norme di progetto, in modo che essa si integri bene con uno sviluppo veramente incrementale?
# Risposta (Nota sulla risposta: Tullio dice okay, tutto bellissimo ma non collegate quello che dite a ciò che è enunciato)

L’attività controllo di configurazione del processo di configurazione dello standard ISO/IEC 12207 non si riferisce a un modello di sviluppo. In quanto tale, uno standard deve essere il più generico possibile per poter essere agevolmente adattato ai diversi modelli di sviluppo. Uno standard propone dei processi, i quali vanno istanziati nelle norme di progetto di un’organizzazione per utilizzarle durante la gestione di un progetto.
Quindi è nelle norme che questa attività viene adattata dalla sua definizione da standard all’applicazione pratica inserita nel contesto del modello di sviluppo scelto dal gruppo.
Facendo un parallelismo con l’OOP (Object Oriented Programming), consideriamo un processo definito nello standard come una superclasse astratta, e un processo adattato alle esigenze dell’organizzazione come una classe concreta che lo implementa. Istanziando il processo dell’organizzazione in un progetto portato avanti da un’organizzazione, tale processo può essere paragonato ad un’istanza di una classe concreta.
Avendo questo parallelismo in mente, affermare che l’attività di controllo di configurazione sia riferito ad un modello in particolare, sarebbe errato, seppur potrebbe sembrare che, essendo i punti da seguire attività da svolgere in sequenza, il modello di riferimento sia quello sequenziale.
A questo punto, questa attività potrebbe essere istanziata, assieme al suo processo contenitore “Configurazione”, in un modello incrementale affidandole dei limiti in cui agire.
Un modello incrementale aderente allo standard fin qui citato, richiede che venga fin da subito svolta un’analisi dei requisiti principali che vanno fissati completamente e conseguentemente richiede che venga progettata l’architettura del sistema di base. Agli incrementi, che corrispondono a iterazioni in cui vengono effettuate solo aggiunte di requisiti (con gli incrementi viene aggiunto valore, non rimosso), sono lasciate le attività della progettazione di dettaglio, la codifica e verifica.
I limiti di azione dell’attività in questione potrebbero riguardare il tempo in cui questa attività possa essere istanziata, inoltre potrebbe essere richiesto che la modifica porti valore aggiunto al sistema (per esempio una correzione di un bug trovato, oppure una integrazione di una nuova funzionalità) e non una perdita di valore, come per esempio potrebbe essere una rimozione di una funzionalità che in realtà viene scarsamente utilizzata.
Riguardo al tempo in cui quest’attività può essere istanziata, citando il Sommerville, viene detto, al capitolo 22, sezione 3, che “il processo di gestione delle modifiche” che parla appunto delle change request, “dovrebbe diventare effettivo quando il software viene consegnato per essere rilasciato ai clienti o per essere sviluppato all’interno di una società”.
Nelle Norme di Progetto di un modello incrementale potrebbe essere richiesto che questa attività venga istanziata solo dopo aver rilasciato una versione completa di tutti i requisiti obbligatori richiesti da un proponente. Inoltre, potrebbe essere richiesto che l’attività porti valore aggiunto, come detto in precedenza. Questo potrebbe essere fatto effettuando una discussione nella change request, che viene solitamente implementata da una issue in un Issue Tracking System, a cui può essere collegata una sezione di discussione con commenti.
Tutti questi compiti devono essere scritti in maniera dettagliata nelle NdP ed è utile estenderli in modo da applicare questa attività non solo ai software item, come espresso nella definizione, ma anche a tutti i configuration item come ad esempio la documentazione che anch’essa necessita di una normazione della gestione dei cambiamenti data la sua fondamentale importanza.